ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16.09. 2009  №  1176

г. Брянск

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Создание дополнительных мест для детей

дошкольного возраста в образовательных учреждениях

Брянской области на 2007-2009 годы»

В соответствии с экспертным заключением финансового управления Брянской области от 15.09.2009г. № 17-08/3546 на ведомственную целевую программу «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы», дополнением №3 в реестр ведомственных целевых программ, утвержденным 05.12.2005 года, в целях увеличения количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы» в новой редакции.

2. Приказ от 17.02.2009 года № 107 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы» считать утратившим силу с 17.09.2009 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  заместителя директора департамента образования Л.М. Клецкину.

Врио директора

департамента образования	                      П.В. Тарико

Департамент общего и профессионального образования

Брянской области

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Создание дополнительных мест для детей

дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы»

г.Брянск

2007г.

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы».

| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы» |
| Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), наименование и номер соответствующего нормативного документа | Врио директора департамента общего и профессионального образования Брянской области _____________________ П.В.Тарико Приказ департамента общего и профессионального образования Брянской области «16» сентября 2009г. № 1176 |
| Реквизиты учета в комитете по экономической политике Брянской области | Реестр ведомственных целевых программ |
| Цели и задачи программы | Цель - удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения. Задачи: -увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области; - увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -Количество вновь организованных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области;. - охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием; -количество объектов дошкольных образовательных учреждений, в которых будет проведен текущий ремонт; -количество объектов дошкольных образовательных учреждений, в которых будет проведен капитальный ремонт. |
| Характеристика перечня программных мероприятий | Капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование дошкольным образовательным учреждениям; капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп |
| Сроки реализации программы | 2007-2009 годы |
| Объемы и источники финансирования | Средства областного бюджета в сумме 60983,5 тыс.рублей:. 2007 год – 9982,0 тыс. рублей; 2008 год – 11299, 0 тыс. рублей; 2009 год – 39702,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности | -Количество вновь организованных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области на 2285, в т. ч.: на 01.01.08 г.-1035 мест; на 01.01.09 г.-685 мест; на 01.01.10 г.-565 мест; - увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием до 60%, в том числе: на 01.01.08 г.-54,2%; на 01.01.09 г.-56,4%; на 01.01.10 г.-60% .; -количество объектов образовательных учреждений, в которых будет проведен ремонт составит 112. |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.

Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на обеспечение качества, доступности и эффективности образования. В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности органов управления образованием является обеспечение доступности услуг дошкольного образования для всех слоев населения.

В настоящее  время в области функционируют 394 дошкольных образовательных учреждения, в них обучается и воспитывается 39820 детей (охват детей дошкольным образованием составляет 51,8%), в том числе на селе – 161 дошкольное учреждение с контингентом детей – 4970.

Наряду с этим на базе 134-х общеобразовательных учреждений получают дошкольное образования 3662 ребенка в возрасте от 3-х до 6-ти лет. Количество функционирующих дошкольных групп на базе школ составляет 217. По сравнению с 2005 годом их количество увеличилось на 31.

За последние 15 лет сеть дошкольных образовательных учреждений в области сократилась более чем в 2 раза (в 1990 году их было – 840, в 2006 году - 394).

В большинстве случаев здания детских садов переданы другим службам, организациям и учреждениям; приватизировано 37 зданий, перепрофилировано и осталось в системе образования – 130, передано в аренду другим службам и ведомствам – 113, брошено, разрушено – 81, отдано под жилье – 68.

Поэтому в ряде городов и районов области отмечается сложная ситуация с определением детей в дошкольные образовательные учреждения. На 01.09.06г. нуждаются в определении в детский сад 2956 детей. Причина очередности заключается в увеличении рождаемости, снижении возраста поступления ребенка в детский сад (1-1,5 года) и понимании большей частью родителей значимости дошкольного образования в развитии и воспитании ребенка.

В целях рационального использования имеющейся сети дошкольных образовательных учреждений, удовлетворения запросов населения в услугах дошкольного образования муниципальными органами управления образованием проведена определенная работа:

- проанализированы социально-педагогические условия в городах (районах) области;

- решались организационные вопросы по возврату зданий (бывших детских садов);

- осуществлялись ревизия помещений детских садов, переоборудование функциональных помещений;

- организован вывод классов начальной школы из помещений дошкольных учреждений;

- открыты дошкольные группы на базе общеобразовательных школ;

- открыты группы кратковременного пребывания.

В 2006 году за счет вывода классов начальной школы планируется увеличить количество мест в действующих дошкольных учреждениях области на 944.

В ряде районов планируется возврат зданий на 180 мест.

Для более полного использования проектной мощности дошкольных образовательных учреждений планируется открытие дополнительных групп на базе дошкольных образовательных учреждений на 595 мест.

Увеличение охвата детей дошкольным образованием решается также за счет открытия дошкольных групп на базе общеобразовательных школ. В 2006 году планируется представить дополнительно 364 места.

Решение вопросов предоставления равных стартовых возможностей при поступлении ребенка в школу осуществляется через открытие групп кратковременного пребывания. За счет открытия данных групп планируется увеличение количества мест для дошкольников на 411.

Предполагается, что с 1 сентября 2006 года будет дополнительно предоставлено получение дошкольного образования 2456 детям в возрасте от 1 года до 6 лет. Несмотря на проведенную работу неудовлетворенными останутся 1813 заявлений.

В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области требует программно-целевого подхода и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность органов государственной власти Брянской области по предоставлению услуг дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения.

Муниципальными образованиями в местных бюджетах также предусмотрены средства на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях городов (районов) области.

Принятие данной программы будет способствовать решению задачи увеличения количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области.

2. Цели и задачи программы

Цель:

- удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения.

Задачи:

-  увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области;

- увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы.

Охват детей дошкольным образованием по области на 01.09.2006 г. составляет 51,2%, нуждаются в определении в детский сад 2956 детей.

В результате реализации программы предполагается:

- увеличение количества вновь организованных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области на 2285, в т. ч.: на  01.01.08 г.-1035 мест; на 01.01.09 г.-685 мест; на 01.01.10 г.-565 мест;

- увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием до 60%, в том числе: на 01.01.08 г.-54,2%; на 01.01.09 г.-56,4%;

на 01.01.10 г.-60% .;

-количество объектов образовательных учреждений, в которых будет проведен  ремонт составит 112.

4. Перечень и описание программных мероприятий.

Система программных мероприятий предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям. Мероприятия будут реализованы по следующим направлениям:

1. Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, инженерных сетей, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, и благоустройство территории.

2. Капитальный и текущий ремонт помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений для открытия в них дополнительных групп.

3. Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территории образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, и ремонт инженерных сетей.

5. Сроки  реализации программы.

Сроки реализации программы: 2007-2009 годы.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних

условий и рисков ее реализации.

Итоги  реализации мероприятий, предусмотренных программой, позволят увеличить количество мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области к 1-му января 2010 года на 2285, удовлетворить спрос населения на предоставление услуг дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения, а также увеличить охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием до 60%.

Основными  рисками для реализации программы могут быть:

- сложившаяся в муниципальных образованиях ситуация, связанная с отказом в возврате зданий, ранее принадлежавших детским садам и, соответственно, изменение объемов финансирования, количества дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях и количества образовательных учреждений;

- внесение изменений в перечень образовательных учреждений по программным мероприятиям, что повлечет за собой изменение сумм выделяемых финансовых средств и, соответственно, их перераспределение.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Департамент общего и профессионального образования Брянской области выделяет субсидии бюджетам муниципальных образований в соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Полномочия государственного заказчика переданы муниципальным образованиям, которые:

обеспечивают формирование конкурсных заявок строго в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств и мероприятиями, предусмотренными вышеназванной программой; размещают заказы на капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, на капитальный и текущий ремонт помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений для открытия в них дополнительных групп, на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

по итогам размещения заказов обеспечивают заключение государственных контрактов на выполнение  программных мероприятий.

Муниципальные органы управления образованием обеспечивают ежемесячно представление    в департамент общего и профессионального образования Брянской области сведений о проведении торгов на размещение заказов на программные мероприятия.

Муниципальные органы управления образованием  ежеквартально предоставляют департаменту общего и профессионального образования Брянской области отчет о расходах бюджета, подтверждающий целевое использование субсидий, отражают в доходах бюджета муниципального образования полученные субсидии в соответствии с действующим законодательством.

Неиспользованные субсидии возвращаются  в областной бюджет до 20 декабря текущего года.

Итоги  реализации мероприятий, предусмотренных программой, позволят:

- увеличить количество вновь организованных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области на 2285, в т. ч.: на  01.01.08 г.-1035 мест; на 01.01.09 г.-685 мест; на 01.01.10 г.-565 мест;

- увеличить охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием до 60%, в том числе: на 01.01.08 г.-54,2%; на 01.01.09 г.-56,4%;

на 01.01.10 г.-60% .;

-количество объектов образовательных учреждений, в которых будет проведен  ремонт составит 112.

8. Ресурсное обеспечение программы

Программные мероприятия реализуются за счет средств областного и муниципальных бюджетов.

| Источник финансирования | ФИНАНСИРОВАНИЕ, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: по годам |  |  |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Областной бюджет | 60983,5 | 9982.0 | 11299,0 | 39702,5 |
| ИТОГО: | 60983,5 | 9982.0 | 11299.0 | 39702,5 |

Мероприятия программы, финансируемые из областного бюджета,  подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможностей доходной части бюджета.

9. Система управления реализацией программы.

Департамент общего и профессионального образования Брянской области организует и координирует процесс реализации программы. С учетом складывающейся ситуации вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий, обеспечивает контроль за целевым использованием средств.

Департамент общего и профессионального образования Брянской области обеспечивает согласованные действия со всеми заинтересованными организациями по вопросам реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

Департамент общего и профессионального образования Брянской области вправе сокращать объем (прекращать предоставление) предоставляемых субсидий в случаях:

-сокращения  лимитов бюджетных  обязательств  областного  бюджета, выделенных  департаменту общего и профессионального образования Брянской области на реализацию ведомственной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы»;

-установления   факта   нецелевого   использования субсидий.

Ответственными за проведение программных мероприятий являются органы местного самоуправления (муниципальные органы управления образованием), которые предоставляют департаменту общего и профессионального образования Брянской области по его требованию данные   бухгалтерского учета  и первичную документацию, связанные с использованием субсидий, полученных в рамках данной программы, отражают в доходах бюджета муниципального образования полученные субсидии.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется департаментом общего и профессионального образования Брянской области (отдел развития дошкольного и общего образования, отдел экономического анализа и прогнозирования, отдел бухгалтерского учета и контроля), который предоставляет в финансовое управление области и комитет по экономической политике Брянской области отчеты о реализации программы в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 16.08.2005г. № 456 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе «Создание дополнительных мест

для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях

Брянской области на 2007-2009 годы»

Финансово-экономическое обоснование

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Количество учреждений | Средняя стоимость, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2007- 2008г.г. | 5 | 2731,2 | 13656 | Капитальный ремонт кровли: - замена перекрытий; - ремонт строительной части кровли; - ремонт шиферных покрытий; - замена рубероида и другие виды работ. Капитальный ремонт оконных и дверных блоков. Капитальный ремонт инженерных сетей: - теплотрассы; - наружных сетей водопровода, канализации и другие виды работ. Капитальный ремонт электроосвещения. Капитальный ремонт полов с заменой лаг, покрытий и другие виды работ. |
| 2 | Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, инженерных сетей, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, и благоустройство территории | 2009г. | 5 | 5300,5 | 26502,7 | Капитальный ремонт кровли: - замена перекрытий; - ремонт строительной части кровли; - ремонт шиферных покрытий; - замена рубероида и другие виды работ. Капитальный ремонт оконных и дверных блоков. Капитальный ремонт инженерных сетей: - теплотрассы; - наружных сетей водопровода, канализации и другие виды работ. Капитальный ремонт электроосвещения. Капитальный ремонт полов с заменой лаг, покрытий и другие виды работ. Текущий ремонт: - штукатурно-малярные работы (побелка, покраска, оклейка обоями); - устройство линолеумного покрытия; - замена выключателей, розеток, светильников и другие виды работ. Благоустройство территории. Ремонт инженерных сетей |
| 3 | Текущий ремонт помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений для открытия в них дополнительных групп | 2007- 2008г.г. | 48 | 116,8 | 5607 | Текущий ремонт: - штукатурно-малярные работы (побелка, покраска, оклейка обоями); - устройство линолеумного покрытия; - замена выключателей, розеток, светильников и другие виды работ. |
| 4 | Капитальный и текущий ремонт помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений для открытия в них дополнительных групп | 2009г. | 6 | 687,167 | 4123,0 | Капитальный ремонт кровли: - замена перекрытий; - ремонт строительной части кровли; - ремонт шиферных покрытий; - замена рубероида и другие виды работ. Капитальный ремонт оконных и дверных блоков. Капитальный ремонт инженерных сетей: - теплотрассы; - наружных сетей водопровода, канализации и другие виды работ. Капитальный ремонт электроосвещения. Капитальный ремонт полов с заменой лаг, покрытий и другие виды работ. Текущий ремонт: - штукатурно-малярные работы (побелка, покраска, оклейка обоями); - устройство линолеумного покрытия; - замена выключателей, розеток, светильников и другие виды работ. |
| 5 | Текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них групп кратковременного пребывания | 2007-2008г.г. | 33 | 61,2 | 2018 | Текущий ремонт: - штукатурно-малярные работы (побелка, покраска, оклейка обоями); - устройство линолеумного покрытия; - замена выключателей, розеток, светильников и другие виды работ. |
|  | Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территории образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, и ремонт инженерных сетей. | 2009г. | 15 | 737,3 | 11059,8 | Капитальный ремонт кровли: - замена перекрытий; - ремонт строительной части кровли; - ремонт шиферных покрытий; - замена рубероида и другие виды работ. Капитальный ремонт оконных и дверных блоков. Капитальный ремонт инженерных сетей: - теплотрассы; - наружных сетей водопровода, канализации и другие виды работ. Капитальный ремонт электроосвещения. Капитальный ремонт полов с заменой лаг, покрытий и другие виды работ. Текущий ремонт: - штукатурно-малярные работы (побелка, покраска, оклейка обоями); - устройство линолеумного покрытия; - замена выключателей, розеток, светильников и другие виды работ; Благоустройство территории. Ремонт инженерных сетей |
|  | ИТОГО: |  | 112 |  | 60983,5 |  |

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

«Создание дополнительных мест

для детей дошкольного возраста

в образовательных учреждениях

Брянской области на 2007-2009 годы»

Адресное финансирование мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской  области на 2007-2009 годы» на 2007 год

| № п\п | Название отделов (управлений) | Образовательные учреждения |  |  | Областной бюджет (в тыс. руб.) | Дополни тельное кол-во мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям | Текущий ремонт помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений для открытия в них дополнительных групп | Текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них ГКП (групп кратковременного пребывания) |  |  |
| 1 | Бежицкий РОО |  | ДОУ № 159 |  | 200 | 15 |
| 2 | Володарский РОО |  | ДОУ № 112, ДОУ № 20 |  | 574 (287+ 287) | 35 (15+20) |
| 3 | Советский РОО | ДОУ № 30 |  |  | 3526 | 200 |
| 4 | Фокинский РОО |  |  |  |  |  |
| 5 | Управление г. Брянска |  |  |  | 4300 | 250 |
| 6 | Дятьковский РОО |  | ДОУ «Чебурашка» г. Дятьково ДОУ «Хрусталек» г. Дятьково ДОУ «Светлячок» г. Дятьково |  | 1028 (495+239+294) | 54 (20+20+14) |
| 7 | Клинцовский ГОО |  | ДОУ № 28 |  | 70 | 60 |
| 8 | Новозыбковский ГОО |  | ДОУ № 7 |  | 20 | 20 |
| 9 | Сельцовский ГОО |  | ДОУ № 2 «Чебурашка» ДОУ№ 3 «Ивушка » |  | 31 (11,738+19,262) | 55 (25+30) |
| 10 | Брасовский РОО |  |  | СОШ п.Брасово | 36 | 10 |
| 11 | г. Фокино |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Стародуб | ДОУ № 5 «Гуси-лебеди» |  |  | 75 | 40 |
| 13 | п.г.т. Климово |  | ДОУ № 1, ДОУ № 3, ДОУ №4, ДОУ №6 |  | 240 (60+60+60+ 60) | 80 (20+20+20+ 20) |
| 14 | Управление Брянского р-на |  | Мичуринская СОШ Глинищевская СОШ № 1 |  | 440 (100+340) | 40 (20+20) |
| 15 | Выгоничский РОО |  | ДОУ «Родничок» п. Выгоничи |  | 12 | 20 |
| 16 | Гордеевский РОО |  |  |  |  |  |
| 17 | Дубровский РОО |  | ДОУ д. Алешня |  | 60 | 20 |
| 18 | Жирятинский РОО |  |  |  |  |  |
| 19 | Жуковский РОО |  |  | СОШ с.Ходиловичи СОШ с. Леденево ООШ с. Гостиловка | 30 (10+8+12) | 36 (10+8+18) |
| 20 | Злынковский РОО |  | 2 гр. ДОУ «Родничок» г. Злынка |  | 9 (4,5+4,5) | 60 (30+30) |
| 21 | Упр. Карачевского р-на |  | ДОУ №8, №12 г. Карачев | Петровская СОШ Бошинская СОШ Березовская СОШ | 126 (51+15+15+45) | 77 (32+17+ 10+18) |
| 22 | Клетнянский РОО |  | ДОУ «Радуга» п. Клетня | СОШ с. Лутна | 65 (45+20) | 50 (40+10) |
| 23 | Климовский РОО |  |  | Новоропская СОШ Соловьевская ООШ | 52 (26+26) | 20 (10+10) |
| 24 | Клинцовский РОО |  |  |  |  |  |
| 25 | Комаричский РОО |  |  | Лопандинская СОШ | 48 | 25 |
| 26 | Красногорский РОО |  |  |  |  |  |
| 27 | Мглинский РОО | ДОУ д. Симонтовка | ДОУ № 1 г. Мглин | СОШ д. Новая Романовка СОШ д. Соколовка | 144 (81+45+9+9) | 68 (25+15+14+ 14) |
| 28 | Навлинский РОО |  | 2 гр.ДОУ п. Алтухово 1 гр. ДОУ№4 п. Навля |  | 343 (99,817+243,183) | 50 (35+15) |
| 29 | Новозыбковский РОО |  |  |  |  |  |
| 30 | Погарский РОО |  | ДОУ Городищенский | Бобрикская СОШ | 163 (90+73) | 30 (20+10) |
| 31 | Почепский РОО |  | ДОУ «Малыш» № 5 г. Почеп ДОУ «Мишутка» № 6 г. Почеп 2 гр ДОУ «Светлячок» № 4 г. Почеп 2 гр.ДОУ № 7 «Родничок» г. Почеп | СОШ с. Валуец ООШ с. Подбелово ООШ Котляково | 277 (221+56= 35+35+37+37+38+39+18+ 19+19) | 145 (115+30=20+20+40+35+10+10+10) |
| 32 | Рогнединский РОО |  |  |  |  |  |
| 33 | Севский РОО |  |  | п. Рабочий Химельская СОШ Голышинская ООШ | 25 (12,5+12,5) | 30 (15+15) |
| 34 | Стародубский РОО |  | ДОУ п. Пантусово | с. Камень СОШ № 8 | 60 | 70 (10+60) |
| 35 | Суземский РОО |  | ДОУ № 2 п.г.т. Суземка | 2 гр. СОШ № 2 п.г.т. Суземка | 105 (45+30+30) | 65 (25+20+20) |
| 36 | Суражский РОО |  | ДОУ «Капелька» г. Сураж ДОУ «Солнышко» г. Сураж ДОУ «Малиновка» г. Сураж | Новодроковская СОШ Вьюковская СОШ Кулажская СОШ | 73 (20+53=6+7+7+17+18+18) | 210 (160+50=60+ 60+40+15+ 15+20) |
| 37 | Трубчевский РОО | ДОУ «Журавлик» г. Трубчевск |  |  | 900 | 60 |
| 38 | Унечский РОО |  | МОУ начальная шк.- дет./сад «Дельфин» г.Унеча ДОУ «Звездочка» г. Унеча |  | 1250 (1000+250) | 125 (100+25) |
|  | ИТОГО | 4 | 37 | 24 | 9982 | 1770 |

Приложение № 6

к ведомственной целевой программе

«Создание дополнительных мест

для детей дошкольного возраста

в образовательных учреждениях

Брянской области на 2007-2009 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации ведомственной целевой программы

«Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Источники финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям | 2007г.- 2008г. | 13701 | 4627 | 9074 |  | областной бюджет | Клецкина Л.М., зам.директора департамента образования, Маричева И.А., начальник отдела учебно-воспитательной работы и специальных учреждений департамента образования области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию), образовательные учреждения, организации и предприятия (по результатам конкурса) |
| 2. | Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, инженерных сетей, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, и благоустройство территории | 2009г. | 26502,7 |  |  | 26502,7 | областной бюджет | Клецкина Л.М., зам.директора департамента образования, Маричева И.А., начальник отдела учебно-воспитательной работы и специальных учреждений департамента образования области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию), образователь-ные учреждения, организации и предприятия (по результатам конкурса) |
| 3. | Текущий ремонт помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений для открытия в них дополнительных групп | 2007г.- 2008г. | 5567 | 4844 | 723 |  | областной бюджет | Клецкина Л.М., зам.директора департамента образования, Маричева И.А., начальник отдела учебно-воспитательной работы и специальных учреждений департамента образования области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию), образовательные учреждения, организации и предприятия (по результатам конкурса) |
| 4. | Капитальный и текущий ремонт помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений для открытия в них дополнительных групп | 2009 г. | 2140 |  |  | 2140 | областной бюджет | Клецкина Л.М., зам.директора департамента образования, Маричева И.А., начальник отдела учебно-воспитательной работы и специальных учреждений департамента образования области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию), образовательные учреждения, организации и предприятия (по результатам конкурса) |
| 5. | Текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них ГКП (групп кратковременного пребывания) | 2007г.- 2008г. | 2013 | 511 | 1502 |  | областной бюджет | Клецкина Л.М., зам.директора департамента образования, Маричева И.А., начальник отдела учебно-воспитательной работы и специальных учреждений департамента образования области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию), образовательные учреждения, организации и предприятия (по результатам конкурса) |
| 6 | Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территории образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, и ремонт инженерных сетей. | 2009 г. | 11059,8 |  |  | 11059,8 |  | Клецкина Л.М., зам.директора департамента образования, Маричева И.А., начальник отдела учебно-воспитательной работы и специальных учреждений департамента образования области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию), образовательные учреждения, организации и предприятия (по результатам конкурса) |
| ИТОГО: |  |  | 60983,5 | 9982 | 11299 | 39702,5 |  |  |